合成测试样本（疑似围标特征） 项目编号：HYZB-2026-031｜投标人：华城智联信息技术有限公司 用途：围标/串标识别模型测试，禁止用于真实投标

城市视频云平台升级项目
投标文件（商务技术部分）

投标人：华城智联信息技术有限公司

说明：本样本故意保留多处“疑似围标特征”，用于算法识别验证。

一、投标人基本信息

| 投标人名称 | 华城智联信息技术有限公司 |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 顾明远 |
| 注册地址 | 海州市高新大道 88 号智汇中心 12 层 |
| 项目联系人 | 周工 |
| 联系电话 | 138-0000-4821 |

二、项目理解与总体方案

我方认真研究招标文件后认为，本项目核心在于视频汇聚链路稳定、存储扩容平滑切换、平台迁移期间“断点少、回退快、可追溯”。为保证实施连续性，我方建议在不中断既有业务的条件下开展分批迁移，并采用“先镜像、再切换、后验证”的实施步骤。

• 采用“双活校验 + 夜间切换”思路，重点控制链路抖动与录像完整性。

• 平台数据库迁移采取全量备份与增量同步并行，确保可回退。

• 核心存储采用分批扩容方式，避免一次性替换导致现网不稳。

• 培训安排覆盖管理员、值班人员和运维人员三个层级。

三、关键技术响应表

| 招标要求项 | 响应结论 | 投标人说明 |
| --- | --- | --- |
| 平台兼容性要求 | 完全响应 | 支持现有国标设备与第三方前端接入，兼容历史录像检索。 |
| 迁移不中断要求 | 完全响应 | 采用先镜像再切换流程，业务窗口期控制在夜间低峰。 |
| 存储扩容要求 | 完全响应 | 扩容后统一纳管，保留原有目录结构与告警策略。 |
| 运维保障要求 | 完全响应 | 提供 7×24 小时保障与季度巡检。 |

四、项目实施组织与人员安排

本项目拟采用“项目经理负责制 + 专项工程师联动制”，并在开工后 7 日内完成驻场与交底。

| 姓名 | 岗位 | 从业年限 | 主要经历摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周辰 | 项目经理 | 11 年 | 主持过市域视频平台、雪亮工程及边界监控平台建设。 |
| 李晗 | 系统架构师 | 9 年 | 参与多地视频云平台整合与数据库迁移优化。 |
| 陶睿 | 实施工程师 | 7 年 | 负责存储扩容、链路切换及联调联试。 |

五、进度计划与服务承诺

• 合同生效后第 1—7 日完成现场勘察、方案交底及设备到货计划确认。

• 第 8—35 日完成平台迁移、存储扩容、链路切换及联调联试。

• 第 36—45 日完成验收资料整理、培训及试运行支持。

我方承诺在质保期内提供 7×24 小时服务，故障 30 分钟内响应、2 小时内到场；对重大故障提供“应急响映”绿色通道，保障现网不影响现有营业。

六、投标报价汇总

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台迁移与联调服务 | 1 | 2,386,000 | 2,386,000 |
| 2 | 视频存储扩容模块 | 1 | 4,212,000 | 4,212,000 |
| 3 | 链路优化与安全加固 | 1 | 1,684,000 | 1,684,000 |
| 4 | 运维保障及培训 | 1 | 573,000 | 573,000 |
| 5 | 备品备件与辅材 | 1 | 10,000 | 10,000 |
|  | 投标总价 |  |  | 8,865,000 |

投标总价为人民币捌佰捌拾陆万伍仟元整（¥8,865,000）。报价已含实施、培训、税费及必要辅材。

七、投标声明

我方确认所提交材料均为本测试样本的合成内容，其中价格、人员、地址、证书编号等信息不对应任何真实主体；本文件仅用于围标/串标识别模型训练与验证。